Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA NR ….....

w trybie art. 39 ustawy PZP

zawarta w dniu ..................................... w Szczecinie pomiędzy

Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień,

70-100 Szczecin, ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, NIP: 955-244-83-58, Regon: 368881389,

reprezentowanym przez:

- Dyrektora	-	Adrianę Brzeźniak-Misiuro

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

............................................................................................................................

............................................................................................................................

reprezentowanym przez:

- ..................................................................................................................

- …………………………………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w  postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie ściany oporowej i naprawa muru znajdujących się na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie, realizowaną jako „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą PZP”.

I Postanowienia ogólne

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, realizację zadania pn. Wzmocnienie ściany oporowej i naprawa muru znajdujących się na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie, realizowaną jako „zaprojektuj i wybuduj” , zwana dalej „Zadaniem”.

- Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej  wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w:

- Programie Funkcjonalno – Użytkowym pn. „Program Funkcjonalno - Użytkowy Wzmocnienia ściany oporowej i naprawa muru znajdujących się na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie”, wraz z załącznikami, zwanej dalej „PFU” (zał. nr 5 do siwz),

- Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej SOPZ (zał. nr 6 do siwz),

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zwanej dalej „SIWZ”,

- Ofercie Wykonawcy.

- Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

- Etap pierwszy Zadania, zw. dalej „etapem pierwszym” – obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym dokumentacji projektowej, innych opracowań szczegółowo opisanych w § 5 ust. 1 niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji 
o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;

- Etap drugi Zadania zw. dalej „etapem drugim” obejmujący wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu ściany oporowej (część A Etapu drugiego zadania) i naprawie muru oporowego (część B Etapu drugiego zadania), określonych w niniejszej umowie jako „roboty budowlane”, zgodnie z pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę , dokumentacją wskazaną w § 5 ust. 1, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- Etap trzeci Zadania, zw. dalej „etapem trzecim” obejmujący sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych zadania, prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Zakres zadania obejmuje realizację wszelkich czynności koniecznych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia opisanych w SIWZ lub wymaganych zgodnie                    z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace, które nie zostały wyszczególnione       w opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla Zadania, a nadto również z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposób należyty, nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, zgodnie z PFU,            o którym mowa w niniejszej umowie, zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, a nadto ze wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty techniczne.

- Zadanie zostanie wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się:

- dostarczyć Wykonawcy PFU,

- udzielić Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- na bieżąco konsultować z Wykonawcą planowane i przyjęte rozwiązania,

- dokonywać odbiorów przedmiotu umowy, zgodnie z niniejszą umową.

II Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru

§ 2

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie:

………………………………………, nr tel. …………………………………………………..

- Przedstawicielem Zamawiającego - koordynatorem umowy będzie: ………………………………………, nr tel. …………………………………………………..

- Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie:

………………………………………, nr tel. …………………………………………………..

- Wykonawca zapewni udział niżej wymienionych osób w realizacji przedmiotu umowy:

- ……………………., posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr ……………, wydane w dniu ……………………….………r., nr tel.: ………………………………….. ;

- ……………………., posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr ……………, wydane w dniu ……………………….………r., nr tel.: ………………………………….., który będzie pełnił funkcję Kierownika Budowy ;

- W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy osoby, o której mowa w ust. 4 ust. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego  ustanowienia kierownika budowy. W tej sytuacji, osoba ustanowiona przez Zamawiającego będzie pełniła powierzone funkcje do dnia zakończenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 5 umowy.

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić stałą osobistą obecność kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej na terenie budowy w czasie wykonywania robót budowlanych, co powinno być potwierdzono każdorazowo wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność kierownika budowy na każdej zwołanej radzie budowy.

- Kierownik budowy zobowiązany jest stawić się niezwłocznie na terenie budowy na żądanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela.

III Podwykonawcy

§ 3

- W przypadku, gdy Wykonawca zleci wykonanie następujących części zamówienia prac projektowych/ robót budowlanych Podwykonawcom:

Prace projektowe / roboty budowlane na:

  - Część zamówienia:……………………………………………………….................…

wykona Podwykonawca ……………………………………….……………...............

  - część zamówienia: ………………..………………………………………...............…..

wykona Podwykonawca ………………….…………………………….......................

zastosowanie mają poniższe zapisy:

- Zakres czynności wykonanych przez Podwykonawców określać będzie pisemna umowa między Wykonawcą, a Podwykonawcą – zwana dalej „umową o podwykonawstwo” lub „umową z podwykonawcą”.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający zaakceptuje projekt umowy o podwykonawstwo robót budowlanych poprzez złożenie oświadczenia o akceptacji na piśmie, jeżeli przedłożony do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy:

- będzie zawierać oznaczenie Podwykonawcy, dokładne wyszczególnienie realizowanych przez niego czynności oraz wskazanie rachunku bankowego, na który przelewane będzie wynagrodzenie z tytułu czynności wykonanych przez Podwykonawcę;

- będzie zawierać zobowiązanie, iż wzajemne rozliczenia między Wykonawcą 
 a Podwykonawcą będą dokonywane przelewem;

- będzie zawierać wykaz z wyszczególnieniem kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia za czynności w ramach umowy o podwykonawstwo;

- nie będzie zawierać postanowień przewidujących płatność wynagrodzenia Podwykonawcy w sposób, który naruszałby warunki ustalone  w § 7 i § 2  niniejszej umowy, w tym zwłaszcza w zakresie wynagrodzenia, które nie może przewyższać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy części zamówienia i nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w umowie;

- będzie zawierać zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane czynności przed złożeniem przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu na kwotę wynagrodzenia na ten cel;

- będzie zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do każdorazowego powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia za czynności zrealizowane przez Podwykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy Podwykonawcy;

- będzie zawierać zapis, iż w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności Podwykonawcy, Podwykonawca w terminie 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym opóźnieniu w zapłacie w formie pisemnej;

- będzie zawierać wykaz osób działających po stronie Podwykonawcy, ze wskazaniem zakresu czynności każdej z tych osób. W zakresie w jakim wykonanie tych czynności wymagać będzie posiadania uprawnień dla wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, wymagane będzie przedłożenie wraz z projektem umowy o podwykonawstwo dokumentów zaświadczających posiadanie uprawnień osób, w tym zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego o wpisaniu tych osób na listę członków izby wraz z potwierdzonym w zaświadczeniu terminem ważności oraz wykazaniem, iż osoby te legitymują się przynajmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie czynności, które mają wykonywać w ramach umowy o podwykonawstwo;

- nie będzie przewidywać postanowień naruszających warunki wykonania niniejszej Umowy, w tym wynikających z niej uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy.

- Zamawiający, w terminie 7 dniowym od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub prace projektowe:

- nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 1 pkt 3) lit. e).

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 1 pkt 4), uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca.

- Zamawiający, w terminie 7-dniowym od dnia otrzymania umowy, o jakiej mowa w ust. 2 powyżej, zgłasza  pisemny  sprzeciw do umowy o  podwykonawstwo w przypadkach, o  których mowa w ust. 1 pkt 4).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać przelewu należnej Podwykonawcy kwoty wynagrodzenia przed złożeniem faktury Zamawiającemu.

- Przy kolejnych płatnościach za czynności wykonane przez Podwykonawcę Wykonawca zobowiązany jest okazywać na żądanie Zamawiającego dowody dokonania rozliczeń                    z Podwykonawcą z tytułu poprzednich płatności.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę:

- wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność              z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi

- bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,  należnych Podwykonawcy.

- przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o prawie do zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8.3., w terminie wskazanym przez  Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy    w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli  Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa  w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

- Zapisy ust. 1-8 powyżej, stosuje się odpowiednio do zmian zawartej wcześniej umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy udziale Podwykonawców, w szczególności na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz z art. 415 kc, art. 429 kc, 430 kc, i art. 474 kc.

- Wykonanie czynności przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami i zaniedbaniami Wykonawcy. Wynikający z Umowy rozkład ryzyka i odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również działania lub zaniechania Podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac wykonywanych przez Podwykonawców.

- Umowy ubezpieczenia zawierane i utrzymywane stosownie do § 17 powinny obejmować również szkody wyrządzone przez Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić na piśmie wszelkich informacji dotyczących zmiany Podwykonawców określonych w ust 1.

- Zamawiający ma prawo żądać zmiany Podwykonawcy, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do kwalifikacji Podwykonawcy, w tym zdolności wykonania Umowy w zakresie objętym Umową, a także w przypadku posługiwania się przez Podwykonawcę przy wykonywaniu Umowy sprzętem, który nie gwarantuje należytego wykonania Umowy, w tym dotrzymania terminów w niej określonych. Żądanie zmiany Podwykonawcy zawierające uzasadnienie oraz termin przedstawienia nowego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowane w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby.

- Żądanie  zmiany  Podwykonawcy  przez  Zamawiającego  zawierające  termin  przedstawienia nowego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowane w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby przez inspektora nadzoru.

- W odniesieniu do zmiany Podwykonawcy, skuteczne są wszelkie postanowienia dotyczące Podwykonawcy określone w niniejszej umowie.

- Każdorazowa zmiana lub uzupełnienie Podwykonawców w stosunku do Podwykonawców ujętych w wykazach, o których mowa w ust. 1, jak też posłużenie się Podwykonawcami innymi niż wynikającymi z wykazów o jakich mowa w ust. 1 powyżej, w toku wykonywania Umowy stanowi zmianę Umowy z przyczyn wskazanych w dziale XVI umowy (zmiany umowy). Zmiana taka będzie dokonywana z uwzględnieniem § 3  ust. 1 – 14.

- Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w § 18  ust. 6 i 7 obejmuje również działania lub zaniechania Podwykonawcy.

- Niezależnie od ust. 10 powyżej oraz § 18 ust 6 i 7, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie do dnia 30.05.2019 r., jeżeli:

- Wykonawca powierzył wykonanie jakiejkolwiek części Umowy Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w trybie określonym w ust.18;

- Podwykonawca powierzył wykonanie jakiejkolwiek części Umowy dalszemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w trybie ust. 18.

- Wykonawca narusza postanowienia ust. 1 – 20.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podwykonawcy na plac budowy bez podpisanej  i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą.

IV Umowa o pracę

§ 4

- Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca                           i podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji zamówienia:

- wzmocnienie ściany oporowej zgodnie z dokumentacją projektową,

- wykonanie robót tynkarsko – murarskich i betonowych związanych z naprawą muru.

- Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania mu terenu budowy, przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które będą realizować przedmiot zamówienia z wyraźnym wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa  w ust. 1 wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ust.1. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania w nim zmian. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego,  w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić,  wskazane w wezwaniu Zamawiającego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Przez dowody, o których mowa w zdaniu poprzednim, strony rozumieją:

- Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności  wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniających ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone z ust. 1 czynności są osobami wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w ust. 2.

- Brak przedłożenia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wskazanych w wezwaniu, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę, potraktowany będzie jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

V Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

§ 5

- Etap pierwszy Zadania obejmuje w szczególności:

- wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego, branży budowlano-konstrukcyjnej niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

- wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu Specyfikacji Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych, w odniesieniu do kosztorysu ofertowego;

- uzyskanie, na własny koszt, w imieniu Zamawiającego, wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz uzgodnień rzeczoznawców oraz złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego w oparciu o przedmiar robót i w stopniu szczegółowości analogicznym do przedmiaru;

- przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu projektu protokołu końcowego dokumentacji, o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 1, z wyszczególnieniem ilościowym przekazanej dokumentacji.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami. W szczególności dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy wykonać zgodnie z:

- Ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422);

- Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 r. poz. 1554);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);

- Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami prawa wymienionymi w PFU;

- Uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego PFU.

- Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jej treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu, oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

- Wykonawca w trakcie prac projektowych zobowiązany jest do dokonywania bieżących ustaleń z Zamawiającym oraz właściwymi zarządcami infrastruktury.

- Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfikacją zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wskazania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć także pisemne uzasadnienie ich użycia.

§ 6

- Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dostarcza Wykonawca na swój. Koszt.

- Czynności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wykona w imieniu Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektowo-kosztorysową ze szczegółowym spisem zawartości, spakowaną w odpowiednie kartony/segregatory z załączonym spisem dla każdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszą być odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane.

- Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie opracowanej dokumentacji w formie papierowej w następujących ilościach:

- projekt budowlany branży budowlano-konstrukcyjnej              3 egz.,

- projekt wykonawczy branży budowlano-konstrukcyjnej           3 egz.,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót	    	    2 egz.,

- kosztorys inwestorski					    2 egz.,

- przedmiar robót						    2 egz.

- Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektowo-kosztorysową,   o której mowa w ust. 2 oraz § 5 ust. 1 w wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed kopiowaniem:

- projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót  na płycie CD w formacie pdf, a przedmiar dodatkowo w programie Norma – 2 egz.;

- kosztorys inwestorski - 2 egz.;

- pozostałe dokumenty na płycie CD w plikach nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlsx) – 2 egz.

- Wykonawca wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o kompletności oraz że  dokumentacja została wykonana zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dn. 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.)  i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Na 7 dni przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie, 1 egz. ostatecznego projektu budowlanego oraz przekazać przedmiotowy projekt w wersji elektronicznej na adres e-mail sdworak@scpu.szczecin.pl, w celu umożliwienia Zamawiającemu wniesienia ewentualnych uwag do projektu. Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego uwzględnienia w dokumentacji. Brak wniesienia uwag do dokumentacji przez Zamawiającego w terminie 7 dni, oznacza zgodę Zamawiającego na złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

§ 8

- Wraz z dniem przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub jej poszczególnych części (zwanej dalej Dziełem) Zamawiającemu, potwierdzonym stosownym protokołem, Wykonawca (Projektant) przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do powstałego Dzieła na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w  art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pózn. zm.) – zwanej dalej „UoPAiPP” – a nadto:

  - Prawo do pełnego i nieograniczonego korzystania z Dzieła przez Zamawiającego lub dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby przygotowania, prowadzenia i udzielenia dowolnej liczby i rodzaju zamówień publicznych, które dotyczą Dzieła (w szczególności wykorzystania go jako opisu przedmiotu zamówienia, bądź części opisu przedmiotu zamówienia, w tym opisu przy udzielaniu zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego), bez względu na to, czy udzielenie zamówienia wymagać będzie stosowania ustawy PZP, a także bez względu na tryb udzielenia zamówienia i bez względu na podmiot wykonujący zamówienie;

  - Prawo do pełnego i nieograniczonego korzystania z Dzieła w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, bez względu na to jaka osoba będzie wykonywała usługi, nadzoru autorskiego, jak też bez względu na to czy osobom wykonującym usługi nadzoru autorskiego przysługiwać będą autorskie prawa osobiste do Dzieła, z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 11 lit. c;

  - Prawo do wykonywania przez Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot zależnych praw autorskich w odniesieniu do Dzieła, w tym prawo ingerowania i dokonywania przez Zamawiającego (lub dowolne osoby wskazane przez Zamawiającego) zmian w Dziele (w tym również ingerowania i zmian dokonywanych w ramach usług nadzoru autorskiego, bez względu na to, kto będzie wykonywał usługi nadzoru autorskiego, jak też bez względu na to, czy osobom wykonującym usługi nadzoru autorskiego przysługiwać będą autorskie prawa osobiste do Dzieła), w przypadkach, w których Zamawiający uzna to za stosowne;

  - Prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiającego lub dowolnych innych osób utrwalania i zwielokrotniania Dzieła dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, poprzez zapis magnetyczny oraz techniką cyfrową;

  - Prawo do wprowadzania treści Dzieła do pamięci komputera oraz do innych baz danych, w tym Internetu;

  - Prawo do dokonywania graficznej obróbki Dzieła (w tym komputerowej);

  - Prawo do wprowadzania Dzieła do treści umów na zamówienia publiczne, w tym roboty budowlane objęte Dziełem, a także użyczenia i najmu oryginału lub egzemplarzy nośnika, na którym nastąpiło przekazanie Dzieła;

  - Prawo do publicznego odtworzenia, prezentacji lub wglądu czy innego zapoznania z treścią Dzieła przez dowolne osoby, w szczególności w sytuacji, w jakiej jest to wymagane ustawą PZP oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej;

  - Prawo do tłumaczenia treści Dzieła w całości lub w części na języki obce;

- Przeniesienie praw w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1) - 9) dotyczy zarówno oryginału Dzieła jak i jego kopii. Zamawiający ma prawo dalszego przenoszenia (zbycia) praw.

- Korzystanie z praw przeniesionych stosownie do postanowień ust. 1 lit. pkt 1) - 9) jest możliwe zarówno na obszarze Polski  jak i poza jej granicami, oraz nie jest ograniczone  w czasie i nie będzie podlegało wypowiedzeniu przez twórców Dzieła.

- Wykonawca (Projektant) oświadcza, iż wykonywanie autorskich praw osobistych  twórców Dzieła nastąpi w sposób, który nie ograniczy Zamawiającego w korzystaniu z Dzieła w  zakresie i w granicach określonych Umową, w tym w szczególności korzystania z Dzieła na polach  eksploatacji wymienionych w ust. 1 pkt 1) - 9).

VI Roboty budowlane

§ 9

- Etap drugi Zadania obejmuje w szczególności:

  - wzmocnienie ściany oporowej zgodnie z dokumentacja projektowo - budowlaną,

  - naprawę ściany oporowej na całej długości około 60 m poprzez uzupełnienie ubytków, naprawę pęknięć oraz zabezpieczenie powłoką malarską,

  - uporządkowanie terenu,

  - inne roboty wynikające z dokumentacji projektowej.

- W ramach realizacji Zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych przed przejęciem terenu budowy:

- oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy branży konstrukcyjno-budowlanej, wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającymi wpis na listę członków tej izby, oraz potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami uprawnień budowlanych ww. osób,

- Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

  - Protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego;

  - Ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r.  nr 108, poz. 953 z późn. zm.);

  - Szczelnego wygrodzenia miejsca realizacji robót od budynku SCPU w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich;

  - Przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy z możliwością rozliczania się z Zamawiającym za zużycie energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków;

  - Magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy;

  - Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz BHP;

  - Utrzymania porządku na terenie budowy podczas realizacji robót;

  - Umożliwienia wstępu do miejsca wykonywania robót budowlanych pracownikom organów państwowych, Użytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do udostępnienia im danych i informacji określonych prawem;

  - Stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.);

  - Uzyskanie zatwierdzenia materiałów przed ich wbudowaniem, udzielonego przez Inspektora Nadzoru i przekazywanie mu na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu;

  - Prowadzenie na bieżąco wykazu zawierającego zestawienie umów zawartych z Podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić mu aktualny wykaz w terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania;

  - Przygotowane, w uzgodnieniu z Zamawiającym, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wzorów dokumentów dotyczących:

- wniosków materiałowych WM,

- końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz końcowego protokołu płatności;

  - zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających i umożliwienia ich odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia;

  - wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

  - usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu zadania;

  - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni wjazdu oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy;

  - udziału w radach budowy przedstawicieli Wykonawcy;

  - przestrzegania, jako wytwarzający odpady, przepisów prawnych wynikających z ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 ze zm.) oraz ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 21);

  - powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wpisem do Dziennika Budowy.                 Po potwierdzeniu wpisu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania wpisu, zgłosi, w formie pisemnej, Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz z jednoczesnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej, w tym”:

- oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

- o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i przepisami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

b)  dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej – 2 egz. oraz w formie elektronicznej

– 2 egz. , płyty CD, w formacie pdf), z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika

Budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej

dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy), potwierdzonymi

podpisem przez projektanta i Inspektora Nadzoru,

- protokołów odbiorów technicznych (oryginały),

- oryginału i kopii Dziennika Budowy,

- deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującymi normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru;

  - udziału w komisji odbiorowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - uczestnictwa w okresie rękojmi i gwarancji w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiającego

  - usuwanie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

VII Sprawowanie nadzoru autorskiego

§ 10

1. Etap trzeci Zadania obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę w zakresie,

o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 r.

poz. 1332 ze zm.), a w  szczególności:

  - kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowo-kosztorysową w toku wykonywanych robót budowlanych;

  - uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  a zgłaszanych przez Wykonawcę w toku wykonywania robót budowlanych lub na wniosek Zamawiającego;

  - ścisłej współpracy z Zamawiającym;

  - pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją projektowo-kosztorysową;

  - udzielanie wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych;

  - udziału w radach budowy oraz spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego – po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego;

  - udziału w sporządzaniu protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, w przypadku żądania Zamawiającego;

  - udziału w odbiorze końcowym zadania;

  - udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego;

  - sprawowanie aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych;

  - wykonywanie rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów zamiennych na wniosek Zamawiającego;

  - żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową;.

- Nadzór autorski sprawowany będzie w branży budowlano-konstrukcyjnej.

- Nadzór autorski sprawowany będzie przez osobę  wskazaną w § 2 ust. 4 pkt 1. Wykonawca nie może powierzyć sprawowanie nadzoru autorskiego osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego.

- Nadzór autorski polegający na osobistej obecności na budowie pełniony będzie wg potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych.

- Zmiany i uzupełnienia wprowadzane do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez:

  - zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi odnośnikami, datą wykonana, nazwiskiem i podpisem inspektora nadzoru autorskiego;

  - rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element zastępują, opatrzone datą wykonana, nazwiskiem i podpisem inspektora nadzoru autorskiego;

  - określenie zmiany jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.);

  - wpisy do Dziennika Budowy.

VIII Termin wykonania zadania

§ 11

- Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie 180 dni kalendarzowych od podpisania umowy, w tym:

opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o

pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na

budowę do 120 dni od podpisania umowy.

- Za podstawę wykonania całości Zadania jak w ust. 1 uznaje się złożenie pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie.

- Odbiór realizacji etapu pierwszego, tj. kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę albo po zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru dokumentacji, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, będącego jednocześnie protokołem odbioru częściowego przedmiotu umowy.

- Odbiór realizacji etapu drugiego i trzeciego, będący jednocześnie protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy, odbędzie się na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

IX Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 12

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone a podstawie oferty Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy , zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi (łącznie z podatkiem VAT) ………………………………. zł, (słownie złotych:………………………………………………………………………/100), w tym:

  - za realizację etapu pierwszego, tj. wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę: ……………………… zł (słownie złotych:……………………………………/100), łącznie z podatkiem VAT;

  - za  realizację etapu drugiego, tj. za wykonanie robót budowlanych: :……………………… zł (słownie złotych:……………………………………/100), łącznie z podatkiem VAT;

  - za realizację etapu trzeciego, tj. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych: :……………………… zł (słownie złotych:……………………………………/100), łącznie z podatkiem VAT;

- wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje także wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu umożliwienia użytkowania przedmiotu zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

§ 13

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, nr REGON i nr telefonu.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

X Warunki płatności

§ 14

- Zamawiający przewiduje trzy płatności:

  - pierwszą płatność na podstawie faktury częściowej za wykonanie etapu pierwszego zadania, tj. za wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Podstawą do zapłaty faktury będzie podpisany przez Strony protokół końcowego odbioru dokumentacji,

  - drugą płatność na podstawie faktury częściowej w wysokości do 60% całości kwoty za roboty budowlane za wykonanie 60% robót budowlanych, zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Podstawą do zapłaty będzie podpisany przez Strony protokół odbioru częściowego robót budowlanych.

  - końcową płatność na podstawie faktury końcowej za wykonanie w całości etapu drugiego i trzeciego. Podstawą do zapłaty faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- W razie niestawiennictwa na ustalony przez Strony termin odbioru wykonanych prac, Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego wykonania odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu.

- Załącznikiem do faktury, o której mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, będzie oświadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie, o których mowa w § 4 ust.2, na podstawie umowy o pracę.

- Termin płatności faktur wynosi 21 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury VAT:

- protokoły odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych  przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego,

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz  Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, zgodnie z zawartymi umowami i statusem ich rozliczeń. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego,

- potwierdzenia i oświadczenia określone w pkt 3) niniejszego ustępu nie są wymagane w przypadku zakończenia zakresu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia.

XI Rękojmia za wady i gwarancja

§ 15

- Zamawiający jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia:

- o którym mowa w § 1 ust.3 pkt 1), przez okres - …………. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1),

- o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) w zakresie wzmocnienia ściany oporowej (część A Etapu drugiego zadania) i 3) , przez okres - …………. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 3).

- o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) w zakresie naprawy muru (część B Etapu drugiego zadania)  , przez okres - 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 3).

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi:

- dla przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust.3 pkt 1), przez okres - …………. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji, o którym mowa w § 14   ust. 1 pkt 1),

- o dla przedmiotu, którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) w zakresie wzmocnienia ściany oporowej (część A Etapu drugiego zadania) i 3) , przez okres - …………. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa         w § 14 ust.1  pkt 3).

- o dla przedmiotu, którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) w zakresie naprawy muru (część B Etapu drugiego zadania) przez okres - 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 14 ust.1  pkt 3).

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach oraz   w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.

- Zamawiającego, w sprawach związanych z korzystaniem z uprawnień z tytułu gwarancji         i rękojmi, reprezentuje dyrektor SCPU, o którym mowa w § 1, zw. dalej „Dyrektorem”.

- Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku wystąpienia wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego powiadomienia o wadzie (w formie dokumentowej), na koszt własny.

- W przypadku, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub jest szkodą          o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Dyrektor zgłasza Wykonawcy w formie dokumentowej,   a następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady.

- W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Dyrektorem.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w trakcie trwania gwarancji.

- Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji, prowadzi Dyrektor.

- W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, przeprowadzane będą co 12 miesięcy (lub częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba) przeglądy, zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. Datę pierwszego przeglądu gwarancyjnego Strony ustalą w protokole końcowego odbioru umowy. O terminie przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadamiać będzie Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu, w formie dokumentowej. Brak przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji.

XII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 16

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………….. zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………..1/100) w formie ……………………………………………………...………………………………….

- Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancję bankową, ubezpieczeniową lub poręczenie, winny one być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej  w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

- termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.

- W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego – Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień nr 21 1020 4795 0000 9602 0382 6088.

- Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:

- 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie rękojmi     za wady, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2),

- W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia – okres ich obowiązywania winien być nie krótszy niż terminy wskazane w ust. 5. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy      i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposób, że  okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poręczenia albo nowej gwarancji/poręczenia obejmujących ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

- Zgodnie z art.150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

*Ust.7 i 8 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,            a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat.

XIII Ubezpieczenie

§ 17

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk – CAR/EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia oraz sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) dla zadania pn. Wzmocnienie ściany oporowej i naprawa muru znajdujących się na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie, realizowaną jako „zaprojektuj i wybuduj”,      z okresem ubezpieczenia wskazanym w pkt 2) poniżej, spełniającą poniższe warunki:

- Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane formalnie przy realizacji niniejszego zamówienia,

- Okres ubezpieczenia: pełny okres realizacji Zadania, do daty przejęcia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego,

- Suma ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montażowe, w tym urządzenia, materiały, robocizna – pełna wartość brutto niniejszej umowy,

- Zakres ubezpieczenia sekcji I – ubezpieczenie mienia obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych,

- Obligatoryjne roszczenia zakresu ubezpieczenia sekcji I - ubezpieczenie mienia:

- klauzula 115 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów projektowych;

- klauzula 119 – mienie istniejące Zamawiającego – limit odpowiedzialności co najmniej 300 000 PLN,

- Suma gwarancyjna dla sekcji II - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: co najmniej 400 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

- Zakres ubezpieczenia sekcji II - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową osób objętych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub mieniu, powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych objętych niniejszą umową,

- Obligatoryjne roszczenia zakresu ubezpieczenia sekcji II - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

- klauzula 002 – ubezpieczenie wzajemnej odpowiedzialności – odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej dla sekcji II,

- odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy – limit odpowiedzialności co najmniej 500 000 PLN.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji Zadania, powstałe w związku z realizacją Zadania, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 300 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z okresem ubezpieczenia na pełny okres realizacji Zadania.

- Udziały własne, franszyzy i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

- Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedłoży polisę ubezpieczeniową budowy od wszystkich ryzyk – CAR/EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia oraz sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, wraz z potwierdzeniem opłaty składki w pełnej wysokości.

- Jeżeli Wykonawca nie realizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-5, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7). Paragraf 18 ust.7  stosuje się.

XIV Odstąpienie od umowy

§ 18

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:

- gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął prac projektowych lub robót budowlanych, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, zaprzestał realizacji prac projektowych lub robót budowlanych i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;

- gdy Wykonawca opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z realizacją prac projektowych lub robót budowlanych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy. W okolicznościach, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może odstąpić od umowy także w sytuacji, gdy upłynął umowny termin realizacji Zadania;

- gdy Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego;

- wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa      w  § 3 ust. 8 niniejszej umowy;

- w przypadku gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału                     w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp – jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania           o udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Postanowienia ust. 1 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie opóźnienia się Wykonawcy                       z wykonywaniem przedmiotu umowy, określonego w § 1, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,          o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w sytuacji, o której mowa w art. 145a ustawy pzp:

- w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy/rozwiązania umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji odpowiednio prac projektowych lub robót budowlanych w toku, według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania umowy oraz wyznaczy termin usunięcia  rzeczy należących do Wykonawcy z terenu budowy. W razie niewykonania powyższych obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usunięcie rzeczy należących do Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu,

- zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz sytuacji, gdy rozwiązanie umowy nastąpiło        z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy,

- Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, które nie zostały wbudowane a mogą być wykorzystane prze Zamawiającego do realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową. W razie niewykonania tych czynności przez Wykonawcę, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek z przyczyn uzasadniającej z korzystania z prawa odstąpienia. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie.

XV Kary umowne

§ 19

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie terminu określonego w § 11 ust. 1 w wysokości ……% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

- za przekroczenie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady, za każdą wadę lub usterkę, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 6 w wysokości 150 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 8 
w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w wysokości 2000 zł; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego,

- za wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji, 
o której mowa w § 1 ust. 2 bez zgody Zamawiającego, w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2,

- w przypadku nieprzedłożenia lub niezaakceptowania projektu umowy                                 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek,

- za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który został wprowadzony bez zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 21, w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 1 czynności, w wysokości 800 zł,  za każdy stwierdzony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę),

- w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub jego aktualizacji lub żądanych przez Zamawiającego dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 1 czynności, w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za niewypełnienie któregokolwiek z obowiązków wynikających z § 5 ust. 5 – 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1), za każde tego rodzaju naruszenie,

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, z zastrzeżeniem pkt 18) poniżej – w wysokości 200 zł za każde zdarzenie,

- za opóźnienie w wykonywaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, dla którego został wyznaczony termin w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 3), liczone za każdy dzień opóźnienia,

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 12), za każde zdarzenie,

- za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o którym mowa 
w § 9 ust. 2 pkt 20, w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia – w tym dniu,

- za każdy rozpoczęty następny dzień zwłoki lub opóźnienia  - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne, poza przypadkiem wskazanym w ust. 2, z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kary umownej.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowego odbioru przedmiotu umowy lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XVI Zmiany umowy

§ 20

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na:

- zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

- zmianie wynagrodzenia umownego;

- zmianie zakresu przedmiotu umowy,

- zmianie osób, o których mowa w § 2 umowy,

- Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w sytuacjach, gdy:

- pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem,

Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy;

- nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

- wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac

dodatkowych lub zamiennych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy;

- wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ na

przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

- wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

- wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

- w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów lub niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp.;

- w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne, geologiczne lub hydrologiczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru;

- wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej;

- W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 - 9, termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.

- Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania robót zamiennych, wykonania prac dodatkowych, konieczności lub zasadności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych              z przedmiotem niniejszej umowy.

- W sytuacjach, o których mowa w ust. 6:

- Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego

metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego):

- stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego,

- koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego,

- zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego,

- ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów,     w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,

- W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego.

- Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie                     z kosztorysem ofertowym.

- Zmiana zakresu niniejszej umowy będzie możliwa, gdy:

- wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem;

- wystąpi konieczność lub uzasadnienie dla zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane pierwotnie w PFU:

- ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- w sytuacji jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji lub poprawy bezpieczeństwa, a które to rozwiązania, ze względu na postęp techniczno-technologiczny, nie były znane w okresie opracowywania PFU,

- z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji), - z tym, że każda ze wskazanych w lit. a – c zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 7.

- Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie złożonym przez Wykonawcę może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą spełniać co najmniej wymagania wskazane w SIWZ. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje, w celu zmiany umowy, osobę, która nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, Zamawiający nie wyrazi zgody na taką zmianę.

- Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 4 – 8 jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji                             z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych    w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że:

- proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub

- Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania   o udzielenie zamówienia.

- Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności:

- opis propozycji zmiany;

- uzasadnienie zmiany;

- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

- Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

XVII Postanowienia końcowe

§ 21

- W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego         i inne obowiązujące powszechnie przepisy prawa.

- Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy u Zamawiającego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

- Adresy Stron, podane w komparycji niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń. Oświadczenie pisemne uważa się za złożone stronie, jeżeli zostanie wysłane na jego adres, choćby adresat nie był obecny lub z innych powodów nie odebrał korespondencji lub odmówił jej odbioru.

- Strony mają obowiązek powiadomić się wzajemnie o każdej zmianie adresów, pod rygorem uznania, iż dostarczenie korespondencji na adresy określone w komparycji umowy uznaje się za skuteczne.

- Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- Integralną częścią niniejszej umowy  stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja,  o której mowa w § 1 ust. 2 umowy.

- Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dn. 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

- Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 dla Wykonawcy i 2 dla  Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2a i 2b – Oświadczenie podwykonawcy

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załącznik nr 2a do umowy

Data ………………. Miejscowość ………………………

OŚWIADCZENIE O PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ………………………………..…………………………………….,

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia za realizację prac podwykonawczych realizowanych na podstawie nw. Umowy/umów podwykonawczych (nr umowy/ z dnia)

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

za wykonane, w ramach inwestycji pn. Wzmocnienie ściany oporowej i naprawa muru znajdujących się na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie, realizowaną jako „zaprojektuj i wybuduj”, w terminie od dnia …………….……do dnia ………………………….…….., roboty budowlane/usługi, których przedmiot stanowiło

……………………………………………………………………………………………….…….,

i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:

- W dniu ……………….została dokonana płatność należności w kwocie ………….………….

wynikająca z faktury/rachunku nr ………………….. z dnia ……  …………………..……….

za zamówienia wykonane w terminie od dnia ………….……. do dnia ………………………,

odebrane protokołem odbioru z dnia …………………………

- W dniu ……………….została dokonana płatność należności w kwocie ………….………….

wynikająca z faktury/rachunku nr ………………….. z dnia ……  …………………..……….

za zamówienia wykonane w terminie od dnia ………….……. do dnia ………………………,

odebrane protokołem odbioru z dnia …………………………

- W dniu ……………….została dokonana płatność należności w kwocie ………….………….

wynikająca z faktury/rachunku nr ………………….. z dnia ……  …………………..……….

za zamówienia wykonane w terminie od dnia ………….……. do dnia ………………………,

odebrane protokołem odbioru z dnia …………………………

- Oświadczam, iż kwoty wskazane w pkt 1 – wynoszą razem (………………..zł) i stanowią całość wynagrodzenia przysługującego …………………………      ………….…. (nazwa Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonywania prac podwykonawczych (robót budowlanych/usług) w ramach ww. inwestycji.

- W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia za realizację umów wykazanych powyżej 
nie posiadam/my zatem żadnych roszczeń.

- Wszystkie roboty/usługi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami własnymi/ przy udziale dalszych podwykonawców, tj.:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

- Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. „…………………………”, nie wykonaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą dalszych podwykonawców) żadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie umów, o których mowa powyżej.

……………………………………………….

(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych

Do występowania w imieniu Podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy)

Załącznik nr 2b do umowy

Data ………………. Miejscowość ………………………

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI PRZEJŚCIOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ………………………………..…………………………………….,

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia z tytułu realizowanej inwestycji pn.: Wzmocnienie ściany oporowej i naprawa muru znajdujących się na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie, realizowaną jako „zaprojektuj i wybuduj”, od dnia …………….……… do dnia………………………….……, robót budowlanych/usług, na podstawie nw. Umowy/umów podwykonawczych (nr umowy/ z dnia)

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

których przedmiot stanowiło:

...………………………………………………..…………

…………………………………………………………….

…………………………………………….…………..….,

i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:

- W dniu ……………….została dokonana płatność należności w kwocie ………….………….

wynikająca z faktury/rachunku nr ………………….. z dnia ……  …………………..……….

za zamówienia wykonane w terminie od dnia ………….……. do dnia ………………………,

odebrane protokołem odbioru z dnia …………………………

- W dniu ……………….została dokonana płatność należności w kwocie ………….………….

wynikająca z faktury/rachunku nr ………………….. z dnia ……  …………………..……….

za zamówienia wykonane w terminie od dnia ………….……. do dnia ………………………,

odebrane protokołem odbioru z dnia …………………………

- W dniu ……………….została dokonana płatność należności w kwocie ………….………….

wynikająca z faktury/rachunku nr ………………….. z dnia ……  …………………..……….

za zamówienia wykonane w terminie od dnia ………….……. do dnia ………………………,

odebrane protokołem odbioru z dnia …………………………

- W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia za realizację umów wykazanych powyżej 
nie posiadam/my zatem żadnych roszczeń.

- Wszystkie roboty/usługi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami własnymi/ przy udziale dalszych podwykonawców, tj.:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

- Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. „…………………………”, nie wykonaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą dalszych podwykonawców) żadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie umów, o których mowa powyżej.

……………………………………………….

(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy)